## Slide 1
K3 可训练基线已具备，NPU 规模能力仍待补齐
TorchTitanTurbo · 竞争力现状与任务拆解
截至 2026-08-28 · TorchTitan main@9aadc36
当前现状｜上游 K3 基线与 Turbo 支持现状等权呈现
明确后的任务｜不是“接库”，而是交付训练能力
A｜TorchTitan / K3 上游基线
B｜TorchTitanTurbo 本仓现状
能跑｜K3 DebugModel 训练闭环
未闭环｜生产规模 full K3
已有｜NPU 插件、多模型与算子资产
缺少｜K3 + MoonEP/KCP/torchao-npu 闭环
训练入口
已有
kimi_k3_debugmodel 可运行；full topology 仅有模型配置
仓基线
偏旧
Turbo@18a2653（06-05），早于 K3 合入
模型规模
两档
Debug：24 层 / 32 专家；Full：93 层 / 896 专家
模型资产
部分
Llama4 / DeepSeek V3 / Qwen3 / Qwen3.5；无 K3
数据训练
Debug
CC12M-test 多模态｜BF16｜seq=256｜10 steps
NPU 算子
已有
Attention / RMSNorm / RoPE / GMM / Permute
KDA
GPU
Attention Gym fused chunk_kda + causal_conv1d
并行能力
部分
Qwen3.5 有 TP/EP/CP/FSDP 路径；组合验证待补
并行
部分
eager / FSDP2 / HSDP；仅 partial_dtensor
FSDP
桥接
FSDPTurbo 仅接 fully_shard strategy；未调用完整 wrapper
验证证据
已有
HF forward + 单卡/FSDP/HSDP loss parity
MoonEP/KCP
缺失
仓内未发现可切换通信 backend 与训练闭环
规模闭环
缺失
TP/EP/CP/PP/compile、1M、QAT、全规模运行
低精验证
部分
通用 torchao Float8 TP 引用；无 torchao-npu/K3 E2E
上游定位｜数值金标 + 最小训练起点
结论：支持“缩小版 K3 可训练”，不等于支持生产规模 K3。
Turbo 定位｜NPU 适配原型资产
结论：已具备可复用底座，但当前还不是 K3 NPU 训练方案。
P0
K3 NPU 基线
三个特性共同前置条件｜冻结 K3 main；适配 NPU KDA/视觉依赖；建立单卡+8 卡 FSDP2 DebugModel 基线。
验收｜loss/grad parity + DCP resume + 无 CUDA-only
P1
MoonEP
可切换的 EP backend｜新增 ExpertParallelBackend(native/moonep)；覆盖 dispatch/GMM/combine/backward/overlap；不套完整 FSDPTurbo。
验收｜EP=2/8/多机｜parity + tokens/s + MFU
P2
KCP
KDA 与 MLA 的混合 CP｜同一 CP mesh：KDA=KCP，MLA=Ulysses；实现 conv halo、state-prefix、packed reset 与 backward。
验收｜CP=2/4；8K→1M；loss/grad/显存缩放
P3
TorchAO / torchao-npu
复现 K3 的 SFT-QAT 语义｜BF16 master + MXFP4 fake quant + MXFP8 GMM；TorchAO 管原语，Turbo 管 recipe，torchao-npu 管 kernel；完成 HF packed ↔ DCP。
验收｜200-step QAT｜bit-exact checkpoint｜FSDP/EP resume
最终目标｜DebugModel → full topology，逐级给出数值、长稳、显存与吞吐证据
Sources: TorchTitan K3 config/parallelize · K3 tracker #4272 · local Turbo/FSDPTurbo code review
状态基于代码证据；硬件长稳需后续实测
Notes: 讲稿建议（约 3 分钟）
这一版先把“当前现状”分成两个等权问题。左边回答上游 TorchTitan 对 K3 做到了什么；右边回答 TorchTitanTurbo 自己已经有什么。
上游 TorchTitan：结论是支持缩小版 K3 的训练闭环，但不等于支持生产规模 full K3。当前可运行的是 kimi_k3_debugmodel：24 层、32 专家，CC12M-test 多模态数据，BF16、seq=256、10 steps，支持 eager、FSDP2 和 HSDP，并已有 forward/loss parity。93 层、896 专家的 full topology 虽然有模型配置，但 full recipe、TP/EP/CP/PP/compile、1M context、QAT 和全规模运行都没有闭环。
TorchTitanTurbo：它的定位是 TorchTitan 的 NPU 插件库，已有 converter、patch、NPU Attention/RMSNorm/RoPE/GMM/Permute 等算子，以及 Llama4、DeepSeek V3、Qwen3、Qwen3.5 适配代码。Qwen3.5 路径里能看到 TP、EP、CP、FSDP 代码。需要注意三点：第一，当前仓基线 18a2653 早于 K3 合入，仓内没有 K3 模块；第二，FSDPTurbo 已经接入，但只是 fully_shard strategy 的可选桥接，不是 TorchTitanTurbo 调完整 FSDPTurbo wrapper 再间接调用 MoonEP；第三，MoonEP、KCP 和 torchao-npu 都还没有训练级接入。仓里虽有通用 torchao Float8 TP 的引用，但不能等价为 K3 低精方案已经完成。现有测试主要是 converter/NPU op/FSDPTurbo bridge 的 mock 或单测，未看到 K3 NPU 端到端证据。
所以右侧任务保持四个工作包：P0 先建立 K3 NPU 基线；P1 将 MoonEP 做成可切换 EP backend；P2 为 KDA+MLA 建立 KCP/CP 组合；P3 通过 TorchAO 和 torchao-npu 复现 K3 的 SFT-QAT 语义。汇报时强调：接库只是手段，交付物必须是可以验收的训练能力。
[Sources]
- https://github.com/pytorch/torchtitan/issues/4272
- https://github.com/pytorch/torchtitan/issues/4269
- https://github.com/pytorch/torchtitan/issues/3029
- https://github.com/pytorch/torchtitan/blob/9aadc36161c4ba64666c9d98fca0c2b90afa7ec8/torchtitan/models/kimi_k3/config_registry.py
- https://github.com/pytorch/torchtitan/blob/9aadc36161c4ba64666c9d98fca0c2b90afa7ec8/torchtitan/models/kimi_k3/parallelize.py
- https://github.com/pytorch/torchtitan/blob/9aadc36161c4ba64666c9d98fca0c2b90afa7ec8/torchtitan/models/kimi_k3/kda.py
- https://github.com/pytorch/torchtitan/blob/9aadc36161c4ba64666c9d98fca0c2b90afa7ec8/torchtitan/components/quantization/mx.py
- https://github.com/MoonshotAI/Kimi-K3
- https://torchtitan-npu.github.io/torchtitan-npu/